| Ata de Reunião |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  |  |  |  |
| Hora: |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  |
| Participantes |  |  |  |  |
| Nome: Luiz Guilherme | E-mail: luizg7@hotmail.com |  | Papel: Desenvolvedor |  |
| Nome: Carlos Eduardo | E-mail: email@provisorio.com |  | Papel: Representante da empresa parceira |  |
| Pauta |  |  |  |  |
| - Apresentação do problema identificado na empresa parceira. - Apresentação da proposta de solução. - Validação do escopo do projeto. - Validação dos principais requisitos funcionais. - Discussão sobre as necessidades dos usuários e funcionamento das ordens de serviço. |  |  |  |  |
| Notas e Decisões |  |  |  |  |
| - Foi apresentada a proposta de desenvolvimento de uma aplicação web para gerenciamento de ordens de serviço da empresa. - Foi discutida a necessidade de centralizar as informações relacionadas às demandas de produção, responsáveis, prioridades, prazos e andamento das atividades. - O parceiro confirmou que a falta de um controle centralizado pode dificultar o acompanhamento das ordens de serviço e das atividades de produção. - Foi definido que o escopo inicial da solução será limitado ao gerenciamento de ordens de serviço. - Funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de estoque e vendas não farão parte do escopo inicial do projeto. - Foram apresentados e discutidos os principais recursos previstos para o sistema: autenticação, cadastro e visualização de ordens de serviço, edição, atualização de status, consulta ao histórico e painel geral. - O parceiro validou o escopo proposto para a primeira etapa do projeto. - Ficou definido que a solução deverá possuir uma interface simples e de fácil utilização. |  |  |  |  |
| Pendências |  |  |  |  |
| Descrição da Pendência |  | Data para solução |  | Responsável |
| * Esta parte deve ser preenchida somente quando houver assuntos que devem ser tratados/encaminhados/respondidos que não ficaram resolvidos durante a reunião. |  |  |  |  |
| Registro de Presença |  |  |  |  |
| * Em reunião presencial, deve-se colocar o nome dos participantes da reunião e uma linha para todos assinarem. * Em reunião online, deve-se colocar uma foto do ambiente de reunião apresentando a lista de participantes ou imagem dos participantes (sugere-se, um print da tela da reunião) |  |  |  |  |